**Bílovecká nemocnice, a.s.**

17.listopadu 538

**743 01 Bílovec**

**Výzva k podání nabídky č.1 /2024/ Pav**

VÁŠ DOPIS ZN.: Zhotovitel/dodavatel:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE: Roman Pavlásek

TEL.: 556 771 707

FAX.:

E-MAIL: roman.pavlasek@nvb.cz

DATUM: 13.02.2024

Dovolujeme si Vás vyzvat k vypracování cenové nabídky na realizaci investiční akce

**„****Energetické úspory budovy E v Bílovecké nemocnici, a.s.“.**

Cenová nabídka bude zpracována na základě zadávacích podmínek ze dne 8.2.2024.

Zadávací podmínky jsou uvedeny v příloze č.1.

**Výběrové řízení bude probíhat formou obálkové metody.**

Ing. Josef Zajíc

ředitel nemocnice

místopředseda představenstva

**Přílohy cenové poptávky:**

1) Zadávací podmínky

2) Projektová dokumentace

3) Slepý rozpočet

4) Návrh smlouvy o dílo

5) Vzor titulního listu nabídky

6) Vzor referenční zakázky

7) Čestné prohlášení č.1 a č.2

Příloha č.1

**ZADÁVACÍ PODMÍNKY**

**„Energetické úspory budovy E v Bílovecké nemocnici, a.s. “**

**1. Identifikace zadavatele**

Název zadavatele: Bílovecká nemocnice a.s.

Sídlo zadavatele: 17.listopadu 538, 743 01 Bílovec

IČO: 0026865858

DIČ: CZ26865858

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Josef Zajíc, ředitel nemocnice

Kontaktní osoba: Roman Pavlásek, správce objektů

Telefon/fax: 556 771 707, mobil: 737 306 617

E-mail: [roman.pavlasek@nvb.c](mailto:roman.pavlasek@nvb.c)

**Zakázka není rozdělena na části.**

Financování předmětu zakázky:

**Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu SFŽP ČR v rámci programu:**

**Operační program Životní prostředí**

Lhůta pro podání nabídek této zadávací dokumentace:

**Uchazeči podají nabídky včetně požadovaných příloh v zalepené poštovní obálce v termínu do 28. 02. 2024 do 13:00 hod.**

Místo podání nabídek:

**V případě zájmu o účast ve výběrovém řízení formou obálkové metody je uchazeč povinen podat cenovou nabídku do místnosti sekretariátu ředitelství nemocnice na adrese 17.listopadu 538 – budova C v uvedeném termínu.**

Zadávací podmínky včetně příloh byly zaslány vybraným uchazečům v elektronické podobě.

**Výběrové řízení proběhne obálkovou metodou**.

Vybrán bude ten dodavatel, který nabídne nejnižší cenu.

**2. Vymezení předmětu zakázky**

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na zakázku specifikovanou v této zadávací dokumentaci. **Předmětem zakázky jsou stavební práce**. Jedná se o zateplení soklu a venkovní fasády vč. venkovního zastínění oken, zateplení stropu II. patra, výměna střešní krytiny vč. hromosvodu a vybudování obvodového okapného chodníku.

Zároveň předmět zakázky řeší práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.

Stavba se nachází na pozemcích parc.č.1075 v kat. území Bílovec.

Předmět díla je specifikován slepým rozpočtem (viz příloha č. 3) a projektovou dokumentací (příloha č.2) s názvem „**Energetické úspory budovy E v Bílovecké nemocnici, a.s.**“ zpracovanou firmou Supervize staveb s.r.o. - Ostrava, vypracované v únoru 2024.

;

**Další podmínky:**

Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. Práce budou fakturovány dle položkového rozpočtu a skutečných výměr. Součástí zakázky je vytyčení sítí, zařízení staveniště, zkoušky únosnosti, těsnosti, fotodokumentace průběhu prováděné akce, vypracování PD skutečného stavu.

Součástí předmětu zakázky je:

- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení

díla

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla

- účast na pravidelných kontrolních dnech

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku

- likvidace, odvoz a uložení odstraněných hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (v platném znění), včetně archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace odpadů

- provedení přejímky díla

- v rámci realizace díla je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál

- zhotovitel prací je povinen v průběhu realizace díla umožnit a zajistit bezpečný přístup k okolním nemovitostem

**Činnosti nad rámec specifikace:**

Předmětem díla je nad rámec výše uvedené specifikace také organizace pravidelných týdenních kontrolních dnů stavby.

**Obhlídku na místě samém** je možno domluvit přes e-mail: roman.pavlasek@nvb.cz nebo telefonicky na tel. č. 556 771 707.

# 3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

**Zahájení plnění veřejné zakázky:** ihned po zveřejnění v registru smluv

**Zahájení stavebních prací:** dnem předání a převzetí staveniště (předání proběhne nejdříve do 1 měsíce od podpisu smlouvy)

**Ukončení díla: 30.9.2024**

Ukončením díla se rozumí úplné dokončení stavby, tj. bezvadné provedení všech stavebních prací, na základě uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací nebo méně prací, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí, odstranění všech případných vad a nedodělků a dojde k oboustrannému podpisu protokolu o převzetí díla.

**Zkušební provoz: ne**

**Místo plnění:** parc.č.1075 v kat území Bílovec, budovy – 17.listopadu č.p.1203/53, Bílovec

V případě omezení postupu plnění z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností dodavatele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavební zakázky.

# 4. Kritéria pro hodnocení nabídek

Hodnocení cenových nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti nabídek, přičemž dílčím hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena – váha 100%

Hodnotí se celková nabídková cena s DPH, a to tak, že nejvýhodnější nabídková cena má minimální hodnotu.

**5. Způsob hodnocení nabídek**

Všechny cenové nabídky řádně podané kvalifikovanými uchazeči obálkovou metodou budou komisí posouzeny a hodnoceny. Ustanovená komise provede kontrolu splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelů stanovených v zadávací dokumentaci, komise vyloučí ty dodavatele, kteří je nesplňují, případně vyzve uchazeče k doplnění. Vybrán bude ten dodavatel, který nabídne nejnižší cenu.

# 6. Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka musí obsahovat tyto informace a podklady nutné pro výběr:

1. **Název a přesnou adresu uchazeče**, s označením pověřeného zástupce pro případné další jednání, včetně uvedení telefonického, faxového a e-mail. spojení (krycí list nabídky viz příloha č.5)
2. Uchazečem podepsaný **návrh smlouvy o dílo** (viz příloha č. 4)
3. **Celkovou nabídkovou cenu**, uvedenou v Kč, která musí být definována jako "nejvýše přípustná", cena bude rozdělena na cenu bez DPH, samostatně vyčíslené DPH a nabídkovou cenu s DPH.

Cena bude zároveň rozdělena dle členění v **Krycím listu** nabídky (viz příloha č. 5).

Součástí je také prohlášení uchazeče o tom, že nabídková cena uchazeče zahrnuje

veškeré náklady na splnění zakázky.

1. **Splatnost faktury**, která musí být nejméně 30 dnů. Lhůta splatnosti se počítá od data doručení faktury zadavateli.
2. **Termín** ukončení stavby do **30.9.2024**.
3. **Záruku na jakost** min. 60 měsíců na stavební práce a dodávky strojů, zařízení, technologií dle záruky výrobce a na materiál dle certifikátu výrobce min. 60 měsíců
4. **Reference**, popis technické a odborné způsobilosti uchazeče k provedení díla:

uvedení realizace aspoň 2 obdobných zakázek v období posledních 5 let (viz příloha č. 6), vč. uvedení názvu akce, místa realizace, nákladů na danou stavbu a uvedení kontaktní osoby objednatele, která podá informace o realizovaných zakázkách

1. Nabídková cena bude závazná po dobu 6 měsíců od data jejího předložení zadavateli.

Uchazeč je povinen v průběhu výběrového řízení objednatele upozornit na případně zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou ve výkazu výměr zahrnuty. Uchazeči se doporučuje porovnat skutečný stav s uvedenými výměrami v slepém rozpočtu. Při realizaci nebude brán zřetel na vícepráce vzniklé rozporem se skutečným stavem.

**7. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů**

Uchazeč musí v nabídce doložit:

1. kopii příslušného oprávnění k podnikání, ověřenou kopii příslušného oprávnění k podnikání doloží žadatel před podpisem smlouvy, tato kopie nesmí být starší 6-ti měsíců
2. kopii čestného prohlášení o splnění základní kvalifikační způsobilosti (viz příloha č. 7) originál předloží uchazeč kdykoli na písemnou (e-mailovou) žádost zadavatele.
3. každý uchazeč doloží k nabídce čestné prohlášení, že nemá u příslušné OSSZ nedoplatek u pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a při podpisu smlouvy o dílo doloží originál nebo ověřenou kopii (nesmí být starší šesti měsíců).

**Uchazeč musí doložit veškerou požadovanou dokumentaci včetně výkazu výměr písemnou formou do nabídkové obálky.**

**8. Obchodní a platební podmínky**

8.1. Návrh smlouvy o dílo je pro uchazeče závazný a uchazeč není oprávněn do něj zasahovat či v něm provádět úpravy mimo vyznačených míst \*\*\*, kde uchazeč doplní požadovaný údaj.

8.2. Návrh smlouvy o dílo musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky: plná moc pak musí být součástí nabídky v prosté kopii. Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou.

**9. Vysvětlení zadávacích podmínek:**

1. dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek
2. písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek

**10. Práva zadavatele**

Zadavatel si vyhrazuje právo:

a)      zadávací řízení zrušit nebo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů a neuzavřít objednávku (smlouvu) s žádným z uchazečů

b)      nerealizovat zakázku v plném rozsahu. Zadavatel má právo s ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu

c)      změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky

d)     jednat o náplni objednávky, smlouvy (vyjma ceny, která bude dle nabídky závazná) a rozsahu díla

e)      uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení

f)       podané nabídky se uchazečům nevrací

g)      zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce

V Bílovci dne 13.02. 2024

Příloha č.2

**Projektová dokumentace (viz. příloha)**

Příloha č. 3

**Slepý rozpočet (viz. příloha)**

Příloha č.4

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci

**„Energetické úspory budovy E v Bílovecké nemocnici, a.s. "**

### I. SMLUVNÍ STRANY

**I.1. Objednatel: Bílovecká nemocnice a.s.**

Sídlo: 17.listopadu 538, 743 01 Bílovec

Adresa pro doručování: 17.listopadu 538, 743 01 Bílovec

IČO: 26865858

DIČ: CZ26865858

zastoupený ve věcech smluvních:

MUDr. Tomášem Nyklem, předsedou představenstva

Ing. Josefem Zajícem, místopředsedou představenstva

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Janem Boháčem, vedoucím technické správy tel. 556 771 707, 724 943 427

e‑mail: jan.bohac@nvb.cz

Romanem Pavláskem, správcem, tel.: 556 771 707, 737 306 617

e‑mail: roman.pavlasek@nvb.cz

Bankovní spojení: Uni Credit Bank

Číslo účtu: 2110510115/2700

**I.2. Zhotovitel:** ………………………

Sídlo: ………………………

Adresa pro doručování: ……………………….

IČO: ……………………

DIČ: …………………….

zastoupený ve věcech smluvních:

……………………..

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

**II. PŘEDMĚT SMLOUVY**

II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce „**Energetické úspory budovy E v Bílovecké nemocnici, a.s.**“, včetně všech změn a dodatečných informací, tedy zejména v souladu s položkovým soupisem prací s výkazem výměr.

II.3. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání objednateli.

II.4. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:

* vlastní text této smlouvy o dílo,
* soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele ze dne 8.2.2024.

**III. DOBA PLNĚNÍ**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ nejpozději **do 30.9.2024**. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.

**IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA**

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

* Cena bez DPH: …………… **- Kč**
* DPH: 21% …………… - **Kč**
* Cena vč. DPH: …………… **- Kč**

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností (nebo materiálů) do rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství, než je skutečně zapotřebí, pokud se nejedná o záležitosti předvídatelné v době uzavření smlouvy.

IV.3. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat změnu předmětu díla a tomu odpovídající snížení ceny, zjistí-li se při provádění díla, že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté do rozpočtu buďto nejsou při provádění díla potřeba vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším množství.

IV.4. Na případných změnách ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními předchozích odstavců se smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku k této smlouvě. Při kalkulaci změny ceny díla budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního rozpočtu. Není-li to možné a nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s rozsahem zvýšení/snížení ceny, rozhodne na návrh druhé smluvní strany soud.

IV.5. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel ve výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu skutečně provedené části díla podle rozpočtu.

IV.6. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele.

**V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

V.1. Cena za provedení díla bude hrazena na základě daňového dokladu – faktura. Přílohou – faktury bude smluvními stranami odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek ke dni zdanitelného plnění. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě skutečných provedených prací dle rozpočtu.

V.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

V.3. Splatnost konečného daňových dokladů – faktury je stanovena 30 kalendářních dní ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

V.4. Veškeré platby objednatele ke zhotoviteli budou prováděny v Kč.

**VI. STAVENIŠTĚ**

VI.1. Staveništěm se rozumí soubor nemovitostí nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla sjednaným, jinak obvyklým způsobem. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté soukromých práv třetích osob nejpozději do 7 dnů po podpisu smlouvy. Je-li v daném případě potřeba zařídit na příslušném úřadu zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání pozemní komunikace, či jakoukoliv obdobnou záležitost, zařídí ji zhotovitel, aniž by tím byly dotčeny lhůty dle této smlouvy. Smluvní vztah k objednateli, je-li objednatel vlastníkem dotčeného pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném úřadu touto smlouvou.

VI.2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště po dobu provádění díla v souladu s touto smlouvou.

VI.3. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými a účinnými právními předpisy.

**VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

VII.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek.

VII.2. Zhotovitel je povinen použít k provádění díla subdodavatele, prostřednictvím kterého prokázal splnění kvalifikace v zadávacím/výběrovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže splnění kvalifikace v předmětném rozsahu buďto nový subdodavatel, anebo sám zhotovitel.

VII.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

VII.4. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně. Současně je ale povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. Příkazy objednatele je zhotovitel vázán jen směřují-li k řádnému plnění jeho zákonných a smluvních povinností. Příkazy osoby vykonávající technický dozor (dále též jen „TDI“) a osoby vykonávající autorský dozor se považují za příkazy objednatele. Pokud objednatel neuvede jinak, platí, že jeho zástupce ve věcech technických je současně TDI. Zhotovitel prohlašuje, že TDI není osobou jemu blízkou či s ním propojenou a že v případě změny TDI dá bez zbytečného odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu k novému TDI.

VII.5. TDI je oprávněn k nařízení přerušení prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost realizace díla, a dále v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou.

VII.6. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku/prostým e-mailem. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt.

VII.7. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

VII.8. Jestliže objednatel svou neúčast na kontrole omluví a požaduje-li dodatečnou kontrolu, je zhotovitel sice povinen mu vyhovět, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu a úhradu nákladů s tím spojených.

VII.9. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:

1. důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
2. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky;
3. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
4. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak

- předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;

- předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.

VII.10. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění [nařízení (EU) č. 833/2014](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220316&qid=1649665833548) o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, zhotovitel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení **se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku** nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC:

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,

**včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky**, nebo společně s nimi.

Zhotovitel svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že neexistují skutečnosti ve smyslu shora uvedeného nařízení, pro které by nemohl objednateli plnit z uzavírané smlouvy. Pokud by objednatel zjistil, že toto prohlášení zhotovitele je nepravdivé, je oprávněn od smlouvy odstoupit, s účinky ke dni jeho doručení druhé smluvní straně. Kromě toho je objednatel oprávněn požadovat při porušení tohoto ustanovení po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

**VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI**

VIII.1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech technických či TDI za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není předáním a převzetím díla ve smyslu této části smlouvy.

VIII.2. Dílo bude předáno najednou jako celek, a veškeré případné zmínky o předání části díla kdekoliv v této smlouvě je tedy třeba považovat za irelevantní. O předání díla, nebo té které jeho části, a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, podepsaný za každou smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických.

VIII.3. Objednatel, prostřednictvím svého TDI, zajistí pořízení zápisu (protokolu) o předání. Následně sdělí zhotoviteli písemnou formou, zda dílo, resp. tu kterou jeho část v předané podobě přebírá, či nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce týdenní akceptační lhůty, jejíž běh započne předáním díla, resp. té které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě převzal. Objednatel není povinen dílo převzít, má-li předané dílo jakékoliv, byť i jen drobné vady.

VIII.4. Pokud dílo nebude převzato, bude o opakovaném předání díla, nebo té které jeho části, rovněž sepsán předávací protokol; ustanovení odst. VIII.3. se pro další postup použije obdobně.

**IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA**

IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců** a dnem rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.

IX.2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou, nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vad.

IX.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 dní po doručení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel do 7 dní od doručení reklamace vady neodstraní, termín odstranění neoznámí, anebo snad oznámí termín odstranění vad pozdější než 10. den od doručení reklamace, platí že je zavázán odstranit vady nejpozději 10. den od doručení reklamace.

IX.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena.

IX.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, dojde-li následně k jejímu doručení.

IX.6. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku.

**X. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ**

X.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,10 % z ceny díla, resp. té které jeho části, vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho části, se považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána s vadou, kterou objednatel vytkne zhotoviteli během týdenní akceptační lhůty, ledaže by došlo k jejímu odstranění ještě ve lhůtě k provedení díla. Pro případ prodlení s odstraněním vytknuté záruční vady zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,10 % z celkové ceny díla, resp. té které části díla, vč. DPH, za každou vadu a každý započatý den prodlení.

X.2. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli zákonné úroky z prodlení z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

X.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla.

**XI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE**

Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při realizaci předmětné veřejné zakázky s limitem pojistného plnění alespoň ve výši dvounásobku předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné poloviny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací dokumentaci.

**XII. DORUČOVÁNÍ**

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně pošty.

**XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

XIII.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. Tuto smlouvu lze změnit jen písemným dodatkem.

XIII.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

XIII.3. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.

XIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté objednavatelem v souvislosti s plněním této smlouvy, bude zpracovávat pouze v zákonném rozsahu a přijme veškerá opatření k tomu, aby dodržel požadavky obecného nařízení (GDPR) tedy, že je neposkytne někomu dalšímu, zabrání jejich neoprávněnému zpracování, ztrátě nebo výmazu.

XIII.5. Smlouva o dílo se uzavírá v 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran.

V Bílovci dne: ………………2024. V Bílovci dne: ….……2024.

……………………. …………………….

Bílovecká nemocnice a.s.

MUDr. Tomáš Nykel majitele firmy

předseda představenstva

……………………….

Bílovecká nemocnice a.s.

Ing. Josef Zajíc

místopředseda představenstva

Příloha č.5

***Krycí list nabídky***

pro zakázku malého rozsahu s názvem: **„Energetické úspory budovy E v Bílovecké nemocnici, a.s. “**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zadavatel** | | | |
| Název | Bílovecká nemocnice a.s. | | |
| Sídlo | 17.listopadu 538, 743 01 Bílovec | | |
| IČ | 26865858 | | |
| DIČ | CZ26865858 | | |
| Oprávněná osoba zadavatele | Ing, Josef Zajíc, ředitel nemocnice | | |
| Kontaktní osoba | Roman Pavlásek, správce budov | | |
| Tel. | 556 771 707, mobil 736 306 617 | | |
| E-mail | roman.pavlasek@nvb.cz | | |
| **Uchazeč** |  | | |
| Název |  | | |
| Sídlo |  | | |
| Adresa pro doručování (liší-li se od sídla uchazeče) |  | | |
| Tel./fax |  | | |
| E-mail |  | | |
| IČ (u f.o. rovněž RČ ) |  | | |
| DIČ |  | | |
| Bankovní spojení |  | | |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče |  | | |
| Kontaktní osoba |  | | |
| Tel./fax |  | | |
| E-mail |  | | |
| **Nabídková cena v Kč** | **Cena bez DPH** | **DPH (…. %)** | **Cena vč. DPH** |
|  |  |  |  |

Svým podpisem stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě podmínek výzvy k předložení nabídky. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky. Uchazeč je vázán předloženou nabídkou po dobu 6 měsíců.

V............................ dne.....................

……………………………........................................................

Jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeče (razítko)

Příloha č. 6

**Seznam obdobných zakázek realizovaných uchazečem, jeho pracovníky nebo jeho subdodavateli v posledních 5 letech**

Tento formulář slouží k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu pro dodavatele:

Obchodní firma / IČ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena:

**Alespoň 2 obdobné zakázky realizované a řádně dokončené v posledních 5 letech.**

* **Za obdobnou zakázku se považují stavební práce, které mají charakter výstavby/rekonstrukce/oprav……………………**

|  |  |
| --- | --- |
| **referenční zakázka č. 1** | |
| **Požadovaný údaj** | **Hodnota požadovaného údaje** |
| Název zakázky |  |
| Popis předmětu zakázky |  |
| Místo plnění zakázky |  |
| Doba plnění zakázky |  |
| Finanční objem zakázky (v tis. Kč bez DPH) |  |
| Objednatel  (název a sídlo) |  |
| Kontaktní osoba objednatele k zakázce, telefon, e-mail |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **referenční zakázka č. 2** | |
| **Požadovaný údaj** | **Hodnota požadovaného údaje** |
| Název zakázky |  |
| Popis předmětu zakázky |  |
| Místo plnění zakázky |  |
| Doba plnění zakázky |  |
| Finanční objem zakázky (v tis. Kč bez DPH) |  |
| Objednatel  (název a sídlo) |  |
| Kontaktní osoba objednatele k zakázce, telefon, e-mail |  |

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Otisk razítka | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele |

Příloha č. 7

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ č. 1**

Jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci: **„Energetické úspory budovy E v Bílovecké nemocnici, a.s. “** čestně prohlašuji, že jsem dodavatel, který:

1. nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený níže nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

Trestným činem se rozumí:

1. trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
2. trestný čin obchodování s lidmi
3. tyto trestné činy proti majetku
4. podvod,
5. úvěrový podvod,
6. dotační podvod,
7. podílnictví,
8. podílnictví z nedbalosti,
9. legalizace výnosů z trestné činnosti,
10. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti
11. tyto trestné činy hospodářské
12. zneužití informace a postavení v obchodním styku,
13. sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
14. pletichy při zadávání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
15. pletichy při veřejné dražbě,
16. poškození finančních zájmů Evropské unie
17. trestné činy obecně nebezpečné,
18. trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
19. tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
20. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
21. trestné činy úředních osob,
22. úplatkářství,
23. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.
24. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
25. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
26. nemá v České republice nebo v zemi sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
27. není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V.................................dne.....................

Uchazeč (fyzická osoba): .......................................................

....................................................

Podpis a razítko

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat:

1. tato právnická osoba
2. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
3. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

V.................................dne.....................

Právnická osoba: ..................................................................... …………………………

Statutární orgán: ……………………………………………… …………………………

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ č.2**

účastníka výběrového řízení na dodavatele/poskytovatele plnění předmětu veřejné zakázky

**„Energetické úspory budovy E v Bílovecké nemocnici ,a.s “**

Uchazeč: .......................................................

čestně prohlašuje, že:

- při plnění předmětu veřejné zakázky:**„Energetické úspory budovy E v Bílovecké nemocnici, a.s.“** zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

V.................................dne.....................

....................................................

Podpis a razítko